Приложение № 1

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | |
| **1. Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство парка ст.Березовской»** |  | 2018 | 2022 |  | Благоустройство парка в ст.Березовская ул. Центральная, Советская, Ловягина | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| Строительство ограждения | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство и содержание детской игровой площадки | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство и содержание спортивной площадки | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Мощение пешеходных дорожек | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство наружного освещения | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения в целях антитеррористических мероприятий и обеспечения сохранности оборудования | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Озеленение | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны)** | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **Ремонт памятника** | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **2. Основное мероприятие 1.2 «Ремонт памятника «Барельеф воинам погибшим в ВОВ»** |  | 2019 | 2022 |  | Ремонт и содержание памятника «Барельеф воинам погибшим в ВОВ» | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования. |
| **Капитальный ремонт памятника, замена брусчатки,** | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **Замена памятных плит. ремонт стеллы** | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **Благоустройство территории прилегающей к памятнику - озеленение** | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **3. Основное мероприятие 1.3 «Устройство и содержание центральной площади ст.Березовской »** |  | 2020 | 2022 |  | Устройство и содержание центральной площади по  ул. Советская в ст.Березовская | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования. |
| Замена твердого покрытия центральной площади | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство уличной сцены для проведения массовых уличных мероприятий | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Озеленение | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Обустройство и содержание фонтана | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Мощение пешеходных дорожек | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство наружного освещения | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения в целях антитеррористических мероприятий и обеспечения сохранности оборудования | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие 1.4 «Содержание мест общего пользования и массового отдыха населения – благоустройство аллеи ст. Березовской по ул. Советская» |  | 2021 | 2022 |  |  | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| Устройство пешеходной дорожки | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Установка малых архитектурных форм (скамеек. урн) | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство освещения | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **5. Основное мероприятие 1.5. «Устройство и содержание детской игровой площадки» х.Ловягин** |  |  |  |  | Устройство и содержание детской игровой площадки х.Ловягин | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| Устройство детской игровой площадки | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Строительство ограждения | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Озеленение | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Содержание  детской игровой площадки | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| 1-й год реализации  2018 г | 2-й год реализации  2019 г | 3-й год реализации  2020 г | 4-й год реализации  2021 г | 5-й год реализации  2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | Ед. |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  Мероп-риятия | Наименование муниципальной программы (программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  | **Программа Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на период 2018-2022 годов»** | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения | 945 | 0503 |  | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Благоустройство муниципальных территорий общего пользования** | Администрация Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **«Благоустройство парка»** ст.Березовская | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Ремонт памятника «Барельеф воинам погибшим в ВОВ» ст. Березовская** | Администрация Березовского сельского поселения | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского  сельского поселения |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Устройство и содержание центральной площади ст.Березовской** | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Содержание мест общего пользования и массового отдыха населения – благоустройство аллеи в ст.Березовской** | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Устройство и содержание детской игровой площадки» х.Ловягин** | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 4

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**План реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Контрольное событие №1 | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ремонт памятника «Барельеф воинам погибшим в ВОВ» ст. Березовская**  **Контрольное событие № 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Устройство и содержание центральной площади ст.Березовской** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Содержание мест общего пользования и массового отдыха населения – благоустройство аллеи в ст.Березовской** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Устройство и содержание детской игровой площадки» х.Ловягин** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |