## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403385, Волгоградская область, Даниловский район, ст. Берёзовская, ул.Недорубова,31 тел. 5-41-11,

факс: 5-41-11

от 16.04.2018 г. № 26

«Об утверждении Плана основных меропритий

(дорожная карта) по реализации муницпальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Березовского сельского поселения

на 2018-2022 годы» в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россиской Федерации № 691/пр от 06.04.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Россиской Фудурации и муниципальных программ формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 2022 годы, в целях реализации на территории Березовского сельского поселения в установленные сроки муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского сельского поселения на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области постановляю:

1. Утвердить План основных мероприятий (дорожная карта) по реализации мунициппальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского сельского поселения на 2018-2022 годы» в 2018 году, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Березовского

сельского поселения: А. А. Малов

Приложение

к постановлению администрации

Березовского сельского поселения

от 16 апреля 2018 г. № 26

ПЛАН

основных мероприятий (дорожная карта) по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского сельского поселения на 2018-2022 годы» в 2018 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий | 17 апреля 2018 г. | Глава Березовского сельского поселения |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации | 17 апреля 2018 г. | Администрация Березовского сельского поселения |
| 3 | Подготовка конкурсной документации | 03 мая 2018 г. | Администрация Березовского сельского поселения |
| 4 | Внесение изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Россиской Федерации и муницпальных нужд на 2018 финансовой год и на плановый период 2019 и 2020 годов и план график закупок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд на 2018 год | 26 апреля 2018 г. | Администрация Березовского сельского поселения |
| 5 | Проведение закупки в соответствии с № 44-ФЗ | Согласно аукционной документации | Администрация Березовского сельского поселения |
| 6 | Заключени муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству с подрядными организациями | До 03 мая 2018 г. | Администрация Березовского сельского поселения |
| 7 | Начало выполнения мероприятий по благоустройству | 03 мая 2018 г. | Администрация Березовского сельского поселения |
| 8 | Завершение выполнения строительных работ по благоустройству | 15 октября 2018 г. | Администрация Березовского сельского поселения |