## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403385, Волгоградская область, Даниловский район, ст. Берёзовская, ул.Недорубова,31 тел. 5-41-11, факс: 5-41-11

от 06.09.2018 г. № 84

Об утверждении муниципальной программы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в новой редакции.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлениями администрации Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 25.10.2017 № 74 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»» и № 76 «Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» общественных территорий, подлежащих благоустройству», постановление Главы Березовского сельского поселения № 87 от 13.11.2017 г. «О внесении изменений в проект муниципальной программы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 г.», Протокола № 1 от 24.11.2017 г. заседания Общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года», постановления Главы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 24.11.2017 г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»администрация Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте и информационных стендах администрации Березовского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Березовского

сельского поселения А. А. Малов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы администрации

Березовского сельского поселения

от 06.09.2018г. № 84

**Муниципальная программа**

**Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района**

**Волгоградской области**

**«Формирование современной городской среды**

**на период 2018-2022 годов»**

ст. Березовская

2018 год

**1. Паспорт муниципальной программы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области**

**«Формирование современной городской среды на период 2018-2022 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная программа Березовского сельского поселения даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской на период 2018-2022 годов» (далее - Программа) |
| Ответственный  исполнитель | Администрация Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области (далее администрация Березовского сельского поселения) |
| Участники Программы | Администрация Березовского сельского поселения;  Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области (по согласованию);  Администрация Даниловского муниципального района (по согласованию);  Исполнители работ по муниципальным контрактам (по согласованию);  Граждане и организации Березовского сельского поселения. |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района  Волгоградской области (далее – Березовское сельское поселение) |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Березовского сельского поселения;  2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Березовского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт.  2. Площадь благоустроенных территорий общего пользования;  3. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется в период 2018-2022 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе за счет:  - федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. (по согласованию);  - областного бюджета – \_3000,00\_ тыс. руб. (по согласованию);  - бюджета поселения –357,89474 тыс. руб.  -другие внебюджетные источники - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб. (по согласованию). |
| Ожидаемые результаты Программы | 1. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство парка, освещение общественных территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий;  2. Увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству;  3. Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Березовского сельского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территории Березовского сельского поселения;  4. Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования совершенствование архитектурного облика наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;  5. Рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

**I. Основные характеристики текущего состояния благоустройства территории Березовского сельского поселения, описание основных проблем и прогноз развития состояния общественных территорий**

Одним из главных приоритетов развития территории Березовского сельского поселения **Даниловского муниципального района Волгоградской области** (далее по тексту - Березовского сельского поселения) является создание благоприятной, для проживания населения станицы Березовская, хутора Ловягин и ведения экономической деятельности, городской среды. Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Запущенность и не ухоженность скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Березовского сельского поселения. Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (постановление правительства РФ от 10.02.2017 № 169).

Текущее состояние большинства общественных и дворовых территорий не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Березовском сельском поселении являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, пляжей;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на территориях общего пользования;

- отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек;

- недостаточное озеленение общественных  территорий;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения, а также для граждан с детскими колясками.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные территории, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности территорий в темное время суток.

Для решения проблем по благоустройству общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В Березовском сельском поселении 4 наиболее посещаемых мест общего пользования (парк, зоны отдыха и т.д.), общая площадь которых составляет порядка 3,21 га. Численность жителей в Березовском сельском поселении 2004 человек.

Доля благоустроенных общественных территорий составляет 19% к общему количеству общественных территорий, площадь их составляет 0,61 га ( детская площадка в ст. Березовской).

Доля наиболее посещаемых общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 81%, или 2,6 га.

На одного жителя поселения приходится 2,6 кв. м благоустроенной общественной территории.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно- коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства Березовского сельского поселения и создать условия для комфортного проживания граждан, а также общественных территорий осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных для инвалидов и маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства**

**в муниципальном образовании**

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Волгоградской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

**III. Цели и задачи Программы**

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды и повышение уровня благоустройства территории Березовского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-Обеспечение формирования единого облика Березовского сельского поселения;

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства территории Березовского сельского поселения;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Березовского сельского поселения;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий Березовского сельского поселения;

- Формирование реализованных практик благоустройства на территории Березовского сельского поселения.

Достижение цели и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

**IV. Сроки реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2018-2022  годы.

**V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации мероприятий Программы на наиболее посещаемых муниципальных территориях общего пользования Березовского сельского поселения, отобранных в соответствии с перечнем объектов благоустройства муниципальных территорий, будут проведены работы по благоустройству.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

– повышение уровня благоустройства общественных территорий;

– обеспечение комфортности проживания жителей Березовского сельского поселения.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ожидаемые результаты**  **реализации программы** | **Оценка влияния ожидаемых**  **результатов на функционирование экономики и социальной сферы**  **муниципального образования** | |
| 1. | Благоустройство общественной территории поселения | - повысит качество городской среды;  - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;  - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;  - сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. | |
|  |  |  | |
| **Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты**  **реализации мероприятий региональной программы** | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование риска** | | **Мероприятия по**  **предупреждению рисков** |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | | Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий. |
| 2. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов.  2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы. |
|  |  |  |  |

Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета и бюджета Волгоградской области бюджету Березовского сельского поселения на поддержку мероприятий Программы, а также для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджета Волгоградской области бюджету Березовского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы также используются показатели результативности Программы, приведенные в Приложении 1 к Программе.

**VI. Объем средств, необходимых на реализацию программы**

**за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. | | | | | |  |
| Всего | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | | | | | |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| - областной бюджет |  | 3000,00 |  |  |  |  | |
| - бюджет поселения | 357,89474 | 157,89474 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| - другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**VII. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней работ по их благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных площадок;

устройство автомобильных парковок;

озеленение территорий;

ремонт и устройство ограждений;

устройство пешеходной сети;

иные виды работ.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, на которых выполняются работы из дополнительного перечня, составляет не менее 10% от количества заинтересованных лиц.

Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с учетом Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Приложение № 1

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | | | |
| **1. Основное мероприятие -**  **Благоустройство зоны массового отдыха и массового пользования. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.24** |  |  |  | |  | **Благоустройство зоны массового отдыха и массового пользования. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.24** | | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 1 этап: благоустройство территории, прилегающей к заднему фасаду МКУ «Дом культуры Березовского с/п **. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.24** | Администрация Березовского сельского поселения | 2018 | 2018 | |  | Благоустройство территории, прилегающей к заднему фасаду МКУ «Дом культуры Березовского с/п» | |  |
| 2 этап: благоустройство территории, прилегающей к торцовому и переднему фасадам МКУ «Дом культуры Березовского с/п», **Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.24** | Администрация Березовского сельского поселения | 2019 | 2022 | |  | Благоустройство территории, прилегающей к торцовому и переднему фасадам МКУ «Дом культуры Березовского с/п» | |  |
| 2. Основное мероприятие  «Благоустройство аллеи» **Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.22** | Администрация Березовского сельского поселения | 2020 | 2022 | |  | Благоустройство аллеи, прилегающей к передней части Администрации Березовского сельского поселения | | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| ****3. Основное мероприятие Благоустройство детской игровой площадки х.Ловягин. Даниловский район Волгоградской области хутор Ловягин, д. 75**** | Администрация Березовского сельского поселения | 2021 | 2022 | |  | **Благоустройство детской игровой площадки х.Ловягин. Даниловский район Волгоградской области хутор Ловягин, д. 75** | | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 4. Основное мероприятие  Благоустройство дворовой территории МКД. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Большевик, д.29 |  | 2022 | 2022 | |  | Благоустройство дворовой территории МКД. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Большевик, д.29 | | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |

Приложение № 2

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| 1-й год реализации  2018 г | 2-й год реализации  2019 г | 3-й год реализации  2020 г | 4-й год реализации  2021 г | 5-й год реализации  2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 33 |  |  |  |  |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | Ед. | 1 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  Мероп-риятия | Наименование муниципальной программы (программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  | **Программа Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на период 2018-2022 годов»** | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения | 945 | 0503 |  | 244 | 157,89474 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Благоустройство зоны массового отдыха и массового пользования. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.24 – 1 этап** | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения |  |  |  |  | 157,89474 |  |  |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Благоустройство зоны массового отдыха и массового пользования. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.24 – 2 этап** | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство аллеи» **Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.22** | Администрация Березовского сельского поселения | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского  сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Благоустройство детской игровой площадки х.Ловягин. Даниловский район Волгоградской области хутор Ловягин, д. 75** | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Благоустройство дворовой территории МКД. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Большевик, д.29 | Администрация Березовского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Березовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 4

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**План реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Контрольное событие №1 | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Благоустройство зоны массового отдыха и массового пользования. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.24. 1 этап** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Благоустройство зоны массового отдыха и массового пользования. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.24.2 этап** | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство аллеи» **Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Советская, д.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Благоустройство детской игровой площадки х.Ловягин. Даниловский район Волгоградской области хутор Ловягин, д. 75** | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Большевик, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе Березовского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2022 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес общественных территорий | Наименование объекта и виды работ |
| 1 | Волгоградская область, Даниловский район станица Березовская, ул.  Советская, д. 24 | Зона массового отдыха и массового пользования. Волгоградская область, Даниловский район станица Березовская, ул. Советская, д. 24, благоустройство |
| 2 | Волгоградская область, Даниловский район станица Березовская, ул. Советская, 22 | **Аллея.** Волгоградская область, Даниловский район станица Березовская, ул. Советская, д. 22, благоустройство |
| 3 | Волгоградская область, Даниловский район хутор Ловягин, 75 | **Детская игровая площадка х.Ловягин. Даниловский район Волгоградской области хутор Ловягин, д. 75** |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 гг. исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовых территорий | Перечень работ по благоустройству |
| 1 | Волгоградская область Даниловский район станица Березовская ул. Большевик, 29  Дворовая территория МКД. Волгоградская область, Даниловский район, станица Березовская, улица Большевик, д.29 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий;  установка скамеек;  установка урн;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |