**Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта**

**в 2015 году**

**Даниловский район Волгоградская область**

*(наименование муниципального района Волгоградской области)*

1. **Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта[[1]](#footnote-1) | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения  | Создание и обустройство детской игровой площадки «Ромашка» ст.Березовская по ул.ЦентральнаяДаниловский район Волгоградская область |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв.м | 198кв.м |
| Цель и задачи проекта | Проектирование и создание детской игровой площадки для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха |
| Инициатор проекта | ТОС «Березовское 2» |
| Заявитель проекта | ТОС «Березовское 2» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 5месяцев |
| Дата начала реализации проекта | май |
| Дата окончания реализации проекта | сентябрь |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | 572,5 |
|  в том числе за счет средств: |  |
|  гранта | 343,50 |
|  местного бюджета | 88 |
|  обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего | **141,00** |
|  из них: **вклад граждан,** тыс. рублей: | **6,0** |
|  денежными средствами |  |
|  трудовым участием | 4,0 |
|  предоставлением помещений |  |
|  техническими средствами | 2,0 |
|  иное (указать наименование вида расходов) |  |
|  **вклад индивидуальных** **предпринимателей**, тыс. рублей: | **66,0** |
|  денежными средствами | 30,0 |
|  трудовым участием | 6,0 |
|  предоставлением помещений |  |
|  техническими средствами | 30,0 |
|  иное (указать наименование вида расходов) |  |
|  **вклад юридических лиц**, тыс. рублей: | **69,0** |
|  денежными средствами | 39,0 |
|  предоставлением помещений |  |
|  техническими средствами | 12,0 |
|  трудовым участием | 18,0 |
|  иное (указать наименование вида расходов) |  |

Трудовое участие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| 1 | Очистка территории от мусора | 32,72 | 90,6 | 2964,432 |
| 2 | Мусор с погрузкой вручную  | 15,56 | 90,0 | 1400,4 |
| 3 | Планировка площадей ручным способом | 5,5 | 106,5 | 585,75 |
| 5 | Разбивка участка | 39,5 | 108,0 | 4266 |
| 6 | Копанием ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м  | 38,4 | 97,5 | 3744 |
| 7 | Приготовление растворов вручную | 25,45 | 97,5 | 2481,375 |
| 8 | Обетонирование столбиков | 1 | 80,0 | 80,0 |
| 9 | Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой (0,6\*33\*1,5) | 115,7 | 111 | 12842,7 |
|  | Итого |  |  | 28364,66 |

Целевая группа:

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 110 человек |
|  из них молодежь до 30 лет | 80 человек |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта (например, дети, учащиеся в такой-то школе; население, живущее в такой-то части села; молодежь, жители пожилого возраста и т.д.) | Неорганизованные дети Березовского сельского поселения, учащиеся Березовской КСОШ ,родители детей |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно (например, в случае ремонта улицы непосредственную пользу получат жители этой и прилегающих улиц, а косвенную - все жители села), человек |  |
| в том числе прямо, чел. | 216 |
|  косвенно, чел. | 824 |

1. **Инициаторы проекта**

**Инициаторами проекта «Создание и обустройство детской игровой площадки «Ромашка» является ТОС «Березовское 2» Председатель Рябухин Сергей Петрович и инициативные граждане - тосовцы, проживающие на территории Березовского сельского поселения-110 человек.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О |  | Описание вклада |
| 1 | Рябухин Сергей Петрович | ПредседательТОС «Березовское 2» | Организация населения ст. Березовской |
| 2. | Дорофеева Татьяна Михайловна | Директор МКУ «Березовский сельский дом культуры» | Опрос населения по данному проекту, организация выставки детских рисунков в Березовском ДК «Моя детская площадка» |
| 3. | Зажигаева Юлия Владимировна | Учитель начальных классов | Опрос учащихся младших классов и их родителей, анализ опроса  |
| 4. | Карнаухова Ольга Васильевна | Молодая мама | Озеленение площадки |
| 5. | Мочалкина Галина Александровна | Молодая мама | Обеспечить краской |
| 6. | Московкин Александр Иванович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Копание ям вручную для стоек и столбовМусор с погрузкой вручную |
| 7. | Карнаухов Роман Николаевич | предприниматель | Копание ям вручную для стоек и столбов.Ответственный за доставку детской площадки |
| 8. | Гоголев Анатолий Матвеевич | предприниматель | Очистка территории от мусораОтветственный за доставку детской площадки |
| 9. | Петров Михаил Валерьевич | предприниматель | Приготовление раствора вручную |
| 10. | Торопов Роман Александрович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Планировка площадки механизированным способом |
| 11 | Стешин Яков Юрьевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 12. | Смолин Сергей Александрович | Многодетный папа | Планировка площадки механизированным способом |
| 13. | Гарасевич Алексей Евгеньевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Установка забора |
| 14. | Оганнисян Каджик Саакович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Копание ям вручную для стоек и столбовУстановка забора |
| 15. | Полицеймако Андрей Александрович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Установка оборудования  |
| 16. | Толканица Михаил Иванович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Установка оборудования  |
| 17. | Борисова Ирина Анатольевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 18. | Кузина Вера Евгеньевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 19. | Носаева Любовь Ивановна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 20. | Гергель Ирина Александровна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 21. | Полосминников Александр Михайлович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | погрузка песка для детской площадки |
| 22 | Кузнецов Михаил Александрович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Доставка песка для детской площадки |
| 23 | Борисов Константин Николаевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Доставка песка для детской площадки |
| 24 | Толканица Татьяна Геннадьевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | покраска |
| 25 | Алексеева Надежда Александровна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | покраска |
| 26 | Гэинэ Олег | Молодой папа | Обетонирование столбиковУстановка оборудования  |
| 27 | Зажигаев Сергей Владимирович | Завхоз Березовской КСОШ | Разбивка участкаОбетонирование столбиков |
| 28 | Чернов Сергей Валентинович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Планирование площадей ручным способом |
| 29 | Коваленко Елена Юрьевна | Молодая мама | Покраска |
| 30 | Коровинская Светлана Николаевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 31 | Коровинский Алексей Васильевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Доставка песка для детской площадки |
| 32 | Абрамова Надежда Викторовна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 33 | Пичугина Алина Аманклычевна  | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Покраска |
| 34 | Гордиенко Ирина Владимировна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Покраска |
| 35 | Кондратенко Елена Геннадьевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 36 | Куликова Людмила Александровна  | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 37 | Куликов Владимир Георгиевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Обетонирование столбиков |
| 38 | Полицеймако Ольга Сергеевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 39 | Сажина Анна Алексеевна  | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 40 | Богачев Николай Вячеславович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Доставка песка для детской площадки |
| 41 | Нефедова Наталья Николаевна  | Молодая мама | Озеленение площадки |
| 42 | Сапожникова Татьяна Алексеевна  | Молодая мама | Озеленение площадки |
| 43 | Махонина Светлана Александровна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 44 | Мартыненко Любовь Викторовна  | Молодая мама  | Озеленение площадки |
| 45 | Мартыненко Владимир Анатольевич | Молодой папа | Установка оборудования |
| 46 | Стенковая Анастасия Юрьевна | Молодая мама | Покраска |
| 47 | Морозова Анастасия Андреевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 48 | Морозов Роман Юрьевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 49 | Иванова Любовь Владимировна | Молодая мама | Озеленение территории |
| 50 | Медведева Надежда Владимировна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 51 | Немытов Юрий Александрович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 52 | Гриднева Екатерина Евгеньевна | Молодая мама | Очистка территории от мусора |
| 53 | Гриднев Виктор Викторович | Молодой папа | Копание ям вручную |
| 54 | Четверикова Наталья Геннадьевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 55 | Короткова Галина Михайловна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 56 | Четвериков Юрий Иванович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 57 | Степанова Олеся Сергеевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 58 | Беловалова Надежда Ивановна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 59 | Рябухина Анна Леонидовна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Покраска |
| 60 | Черменская Ирина Анатольевна | Молодая мама | Озеленение площадки |
| 61 | Черменский Андрей Александрович | Молодой папа | Очистка территории от мусора |
| 62 | Дьячина Елена Сергеевн | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 63 | Дьячин Владимир Валерьевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 64 | Вацковская Альбина Юрьевна  | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 65 | Корнеева Наталья Сергеевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 66 | Корнеев Алексей Васильевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 67 | Крылова Анна Леонидовна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 68 | Кузина Вера Евгеньевна  | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 69 | Попов Алексей Викторович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 70 | Петрова Марина Викторовна  | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Покраска |
| 71 | Петров Михаил Валерьевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Копание ям вручную |
| 72 | Чипкова Евгения Васильевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 73 | Сотникова Наталья Владимировна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора  |
| 74 | Ерин Андрей Николаевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора  |
| 75 | Гарасевич Мария Викторовна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 76 | Балакина Ольга Михайловна | Молодая мама | Озеленение площадки |
| 77 | Мочалкина Татьяна Николаевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 78 | Шатунова Наталья Юрьевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 79 | Акимова Татьяна Александровна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 80 | Акимов Алексей Николаевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 81 | Селезнева Гаяне Петиковна  | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 82 | Селезнев Сергей Анатольевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Установка оборудования |
| 83 | Клочкова Галина Евгеньевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Покраска |
| 84 | Клочков Сергей Владимирович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 85 | Каюшникова Наталия Александровна  | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 86 | Каюшников Евгений Юрьевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 87 | Сапожникова Татьяна Алексеевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 88 | Медникова Ирина Алексеевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 89 | Оганнисян Нина Анатольевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 90 | Бакулин Василий Иванович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Ответственный за доставку детской площадки |
| 91 | Белик Анатолий Анатольевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Приготовление раствора вручную |
| 92 | Борисов Алексей Николаевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Приготовление раствора вручную |
| 93 | Дружинин Дмитрий Андреевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Обетонирование столбиков |
| 94 | Концедалов Владимир Валентинович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Доставка песка для детской площадки |
| 95 | Коротков Роман Алексеевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |
| 96 | Нефедов Алексей Николаевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 97 | Сказкин Алексей Борисович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 98 | Стешин Алексей Юрьевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Очистка территории от мусора |
| 99 | Ухмылин Вячеслав Валерьевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |
| 100 | Форопонов Евгений Александрович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |
| 101 | Чумакова Любовь Анатольевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |
| 102 | Форопонова Тамара Александровна | Молодая мама | Покраска |
| 103 | Шкитин Дмитрий Александрович | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |
| 104 | Шкитина Любовь Владимировна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 105 | Шкаленко Вера Алексеевна | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Озеленение площадки |
| 106 | Чарикова Ольга Николаевна | Молодая мама | Озеленение площадки |
| 107 | Стешин Михаил Юрьевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |
| 108 | Кокарев Алексей Николаевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Доставка песка для детской площадки |
| 109 | Иванов Евгений Николаевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |
| 110 | Дружинин Сергей Андреевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |
| 111 | Юров Алексей Сергеевич | Инициативная группа жителей станицы Березовской | Погрузка мусора вручную |

**3. Описание проекта**

**Детская игровая площадка по улице Центральной в ст.Березовской**

На территории Березовского сельского поселения проживает 1898 человек, из них 216 человек это дети от 0 до 11лет, дети дошкольного и младшего школьного возраста. Наш проект о правах и обязанностях, о здоровье, трудолюбии, культуре, об обычаях, традициях и современных ценностях родного края, об ответственном отношении к человеческой судьбе, об осознанном выборе с пониманием своих способностей и возможностей. Мы живём интересами своего села, осознаём значимость того труда, который вкладывают в землю наши родители. Проект помогает нам понять, что в школьном возрасте уже можно что-то изменить если не в мире, то в своём дворе, школе, селе.

В результате нашей работы получится удивительное место в центре станицы, где могут собираться и члены семей, и дети, и молодёжь, гости всех возрастов. И им просто некогда будет скучать! Недостаточная двигательная активность в школе, на улице, избыток различного рода информации, ухудшение экологического состояния, психоэмоциональные стрессы - все это приводит к нарушению полноценного развития ребенка.

Прогулки и активный отдых на свежем воздухе - это необходимый компонент здорового образа жизни.

Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая Правительством РФ, заставляет нас задуматься о занятости и досуге маленьких детей.

В крупных городах области активно реализуются программы строительства детских игровых площадок и детских садов, но к сожалению о сельских детях чиновники не вспомнили, поэтому стоит вопрос создать игровую детскую площадку на свежем воздухе, под солнышком, куда может прийти каждый ребенок и провести своё свободное время. Не каждый родитель может позволить отдых в оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами села. А игровая площадка будет местный островок детского отдыха, веселья и смеха, туда будет доступно прийти каждому ребенку села. Тем более этот проект будет использоваться круглогодично. В зиму он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки. Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах в осенний и весенний период, детские шалости с огнем заставляют нас задуматься о безопасности детей младшего возраста. Детская игровая площадка будет расположена на открытой местности, напротив домов, что позволит взрослым наблюдать за детьми.

 Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.

**3.1. Актуальность проекта**

Особенно актуальным является развитие двигательных качеств, силы, выносливости, ловкости. Поэтому **основным назначением детской площадки является не только укрепление здоровья детей, но и их физическое развитие.** Кроме этого активные игровые занятия на свежем воздухе будут способствовать закаливанию детского организма, укреплению опорно-двигательного аппарата.

Одной из актуальных проблем станицы является частичное удовлетворение потребностейучащихсяи недостаточно полныйохват занятости детей во внеурочное время**.** Результаты анкетирования показали, что значительная часть воспитанников школы проявляет интерес к таким видам спорта, как футбол, хоккей, фигурное катание. Некоторые учащиеся выезжают совместно с родителями на каток, но ввиду объективных причин выезды носят разовый характер, т. о. **строительство детской площадки и наличие на ней турников, гимнастического комплекса даст широкие возможности для удовлетворения потребностей детей и увеличения количества учащихся, занимающихся спортом.**

Поэтому большие надежды возлагаются на детскую площадку, которая **может стать для таких учащихся местом препровождения свободного времени.**

 При этом особую значимость приобретает активный отдых детей с родителями. Поэтому **детская площадка – это реальная возможность активизации работы с родителями через совместный активный отдых**  **на свежем воздухе.**

Кроме этого ТОС «Берёзовское – 2» уделяет большое внимание сотрудничеству с детским садом станицы. Близкая расположенность территорий школы и ДОУ, тесное взаимодействие педагогов и воспитателей позволяет проводить совместные мероприятия и способствует развитию преемственности. При этом **строительство детской площадки позволит значительно расширить возможности сотрудничества школы и ДОУ через организацию мероприятий, направленных на укрепление здоровья, как учащихся школы, так и дошкольников. Кроме этого, общение детей разных возрастных групп в игровом процессе, позволит дошкольникам быстро адаптироваться к школьной жизни, сделает этот переход более мягким и безболезненным.**

 Таким образом, исходя из всего вышесказанного, строительство детской площадки является необходимым условием для пропаганды массовой физической культуры, спорта и туризма среди учащихся и детей дошкольного возрастаю. На территории школы, да и села в целом, нет специальной оборудованной детской площадки или спортивного городка для младших школьников. Дети с нетерпением ждут окончания учебного дня, чтобы побегать и разрядиться на свежем воздухе, но для этого нужны условия, а пассивный отдых не приносит положительных результатов.

 **Самое ценное и важное в нашей жизни – это дети и их здоровье.**

Изучив причины ухудшения здоровья детей, было принято решение о создании и строительстве детской площадки.

**3.2. Целью проекта является:**

Проектирование и создание детской игровой площадки для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха.

Создание условий для личного роста школьников, формирование активной жизненной позиции.

**Задачи:**

* развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка;
* пропаганда здорового образа жизни;
* формирование чувства коллективизма, совместной игровой деятельности;
* проведение различных конкурсов, например “Лучшая снежная фигура”, и подвижных игр;
* развивать способность к созданию задуманного проекта.

Мы думаем, что детская площадка будет главным нашим центром отдыха, подвижных игр, праздников, соревнований, прогулок. Мы будем расти ловкими, сильными, здоровыми.

**3.3. Методы проекта**

В процессе работы над проектом использовались методы прямого и косвенного наблюдения, беседы, метод изучения документов, анкетирование учащихся, родителей, жителей улицы Центральная, анализ и синтез результатов проекта, их обобщение и сравнение.

**4. Экспериментальная база и этапы проекта**

**4.1. Этапы проекта.**

***На первом этапе*** – поисковом, изучение литературы по теме проекта, изучались детские площадки, выявились основные противоречия и недостатки в благоустройстве ст. Березовской, а именно полное отсутствие детских площадок, являющихся здоровье формирующим фактором для младших школьников.

* Составление плана работы.
* Выбор инициативной группы на родительском собрании.

***На втором этапе*** осуществлялась oбpaбoткa и oбoбщeниe пoлyчeнныx дaнныx, oфopмлялиcь мaтepиaлы иccлeдoвaния, составлялись рекомендации по благоустройству детских площадок.

* Составление бюджета работы.
* Создание детской площадки .

B кaчecтвe ocнoвныx мeтoдoв пpимeнялcя aнaлиз дoкyмeнтoв, a тaкжe oпpoc. Пoлyчeниe инфopмaции ocyщecтвлялocь c пoмoщью школьных собраний, собраний сходов Березовского сельского поселения, бесед с родителями детей дошкольного возраста.

 Проведение бесед пpимeнялocь для ycтaнoвлeния oтнoшeния yчaщиxcя к opгaнизaции здopoвoгo oбpaзa жизни. Пo видy oни были личными и гpyппoвыми.

Целью проведения собраний и бесед были результаты ответов на следующие вопросы:

1. Скoлькo вpeмeни вы пpoвoдитe нa cвeжeм вoздyxe в тeчeние дня?

2. Чeм вы пpeимyщecтвeннo зaнимaeтecь в cвoбoднoe вpeмя?

3. Кaк чacтo вы зaнимaeтecь физичecкoй кyльтypoй?

4. Есть ли у вас возле дома детская площадка?

5. Хочется ли вам иметь свою детскую площадку и на ней проводить свое свободное время?

6. Что бы вы хотели иметь на детской площадке?

Дaнныe вoпpocы пoзвoлили пyтeм aнaлизa cocтaвить oпpeдeлeннoe мнeниe oб oтнoшeнияx yчaщиxcя к здopoвoмy oбpaзy жизни и yмeнию eгo opгaнизoвaть в той среде, в которой они живут.

Данные позволили составить мнение о том, что можно сделать, и как каждый может помочь.

**4.2. Дальнейшее развитие проекта**

Сохранность и работу объекта обеспечат жители ул. Центральная, из числа инициативной группы, жители станицы. Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей поселения. А в зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и взрослых по строительству снежного городка и участие в ежегодном конкурсе “Лучшая снежная фигура села”. Все это способствует круглогодичному задействованию этой детской игровой площадки.

**4.3. Рекомендации по благоустройству детских площадок**

Детская площадка должна развивать, укреплять физическое, психическое здоровье ребенка и в тоже время быть безопасной, огороженной, исключающей травматизм, удаленной от мусорных контейнеров, озелененной и являться ярким цветовым акцентом в окружающей среде.

**5. Выводы**

Сегодняшнее подрастающее поколение – это будущая основа нашего государства и общества. Во многом от того, какое детство будет у детей, зависит будущее страны в целом. Обеспечив детям, счастливое детство сегодня, вы взрослые обеспечиваете нам достойную жизнь завтра. Именно поэтому важно, чтобы в каждом дворе нашего села слышался веселый детский смех. Дети должны расти физически здоровыми и веселыми.. Работа с песком, глиной, стройматериалом, игры с мячом, бег с сачком, сгребание снега, копание ямок, легкие физические упражнения – все это развивает мышцы, приучает к выносливости и доставляет ребенку много радости. Во время игры у детей вырабатываются новые условные рефлексы, навыки, умения, развивается зрение, развивается внимание, ловкость, настойчивость, игра помогает ребенку лучше ознакомиться с природой, с окружающей его средой. Игра - путь к познанию мира, в котором мы живем и который призваны изменить.

Поэтому взрослые должны заботиться о том, чтобы на улицах нашего поселения были организованы площадки для детей, оборудованные необходимыми для детских игр сооружениями (горки, песочницами, качели и пр.). Сегодня детские площадки должны стать не только элементом воспитания здорового общества, но и прекрасным дополнением атмосферы любого двора. Разноцветные детские площадки и веселый беззаботный, задорный детский смех – достойная альтернатива мрачным, серым будням.

**5.1. Конкретные ожидаемые результаты**

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями хутора и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна:

* каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;
* организация досуга детей;
* мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей и взрослых;
* привлечение детей из неблагополучных семей;
* привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей;
* повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного и дошкольного возраста;
* подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь детям реализовать свои творческие способности, научить планировать свои действия, аргументировать, рефлектировать, вырабатывать активную жизненную позицию;
* строительство площадки должно способствовать объединению родителей, педагогов, привлечь внимание общественности к проектной деятельности.

В реализации проекта заинтересован глава Березовского поселения, Березовская КСОШ, Березовское МДОУ, очень много детей и их родителей будет привлечено к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом.

Опыт, полученный по созданию “Игровой детской площадки” можно будет распространять на всю территорию Березовского сельского поселения, в других хуторах.

**5.2. Оценка результатов**

1. Повысится культурный уровень на селе.
2. Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.
3. Появится культурный объект в селе, привлекательно эстетически оформленный.

***6. Календарный план проекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Проведение собраний , сходов среди населения по выяснению необходимости обустройства детской площадки .Определение места установки детской площадки .Выбор необходимого оборудования . Составление локального сметного расчета по оборудованию площадки .  | Февраль-март | Мочалкина Г.А.Носаева Л.И.Гергель И.А. |
| Планировка площади под застройку . Разбивка площадки . Расчистка территории и уборка от мусора . Рытье ямок вручную под установку ограждения .Установка изгороди. Установка и покраска приобретенного оборудования . | Май-июль | Инициативная группа ст.Березовской |
| Приобретение оборудовании: качели одноместные , зонтик теневой , песочница шестигранная , карусели с рулем , гимнастический комплекс восьмигранный , качалка на пружине , детский городок тип №2,ограждение , лавочки , урны , беседка-домик , качалка малая . С целью обустройства детской игровой площадки . | май-июль |  Председатель ТОС « Березовское 2» Рябухин С.П. |
| Озеленение территории детской площадки , разбивка клумб . Доставка песка . | май | Полосминников А.М. |

**7. Смета расходов по проекту (приложение №1)**

**8. Список граждан , участвующих в реализации проекта «Создание и обустройство детской площадки «Ромашка» ( приложение №2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Даниловского муниципального района |  | Ушаков А.П.\_\_\_\_ |
|  | (М.П., подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель:Председатель ТОС « Березовское 2»8-844-61-5-45-08 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Рябухин С.П.\_ |
| (должность, контактный телефон) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

1. В соответствии с приложением № 9 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-207 годы и на период до 2020 года» [↑](#footnote-ref-1)