# ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от                                                  №

Об утверждении проекта муниципальной программы

« Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Березовского сельского поселения в 2021 году».

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Волгоградской области от 01.04.2019 №141-п «Об утверждении региональной адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019-2025 годах», в целях получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми  до 1 января 2017 года, руководствуясь Уставом Березовского  сельского поселения, администрация Березовского сельского  поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить проект муниципальной программы « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Березовского сельского поселения Даниловского муниципального  района Волгоградской области в 2021 году», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу после его официального обнародования

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Березовского

сельского поселения 		                                        А.А.Малов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Березовского сельского поселения

№   от    2021г.

Муниципальная  программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Березовского сельского поселения в 2021 году»

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  | Муниципальная программа « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области в 2021 году» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019-2025 годах» |
| Разработчик Программы | - | Администрация Березовского сельского поселения |
| Исполнитель программы | - | Администрация Березовского сельского поселения |
| Цели Программы | - | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения |
| Задачи Программы | - | Поэтапное переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания (оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания); Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федерального, областного и муниципального бюджетов. |
| Этапы и сроки реализации программы |  | Программа будет реализована в один этап. Срок реализации - 2021 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы составляет 8741896( Восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча восемьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе: за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 8567058(Восемь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьдесят восемь) рублей 86 копеек; за счет средств областного бюджета 157354(Сто пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) рублей 15 копеек; за сче местного бюджета 17483 (Семнадцать тысяч четыреста восемьдесят три ) рубля 79 копеек. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы |  | При реализации мероприятий Программы будет произведено: 1. Выкуп жилого помещения аварийного жилищного фонда у собственников, путем предоставления выкупной стоимости жилья; 2. Приобретение у собственников жилых помещений в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам, проживающим в аварийном фонде. Целевые показатели: - количество жителей аварийного жилищного фонда, переселяемых путем предоставления выкупной стоимости жилья; - количество семей, проживающих в аварийном жилом фонде улучшивших жилищные условия. |

# 1. Введение

Решение проблем в жилищной сфере во все времена было одним из важнейших социальных факторов. В настоящий момент приоритетом политики государства является решение накопившихся социальных проблем, в частности, и проблем в сфере обеспечения населения доступным и комфортным жильем. Одна из социальных проблем в области жилищного обеспечения - это ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда. Данная проблема - комплексная проблема, возникшая вследствие:

- многолетнего недофинансирования капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

- сокращения объемов строительства государственного и муниципального жилья и соответственно уменьшения количества квартир, предоставляемых бесплатно очередникам;

- переход к рыночным принципам экономики сделал недоступным для большинства граждан самостоятельно улучшить свои жилищные условия;

- малая привлекательность земельных участков, не обеспеченных коммунальной инфраструктурой, и сложность оформления разрешения на строительство приводят к малому объему строительства по сравнению со спросом на жилье, увеличивают стоимость жилья, что в свою очередь также уменьшает покупательскую способность граждан.

# Для решения этой задачи в рамках Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», региональной адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019-2025 годах» и во исполнение поручения Президента России и разработана муниципальная программа "Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда  на территории Березовского сельского поселения.

# 2. Основные характеристики проблемы

В настоящее время на территории Березовского сельского поселения расположен 1 жилой дом, признанный ветхим, находящимися в аварийном состоянии и непригодными для проживания людей, общей площадью 286,8 кв. м. согласно Приложению №1 к программе.  В данном жилищном фонде проживает  12 человек.

# 3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения.

В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Поэтапное переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания (оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания).

2. Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

# 4. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализованы в 2021 году в один этап.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

областной бюджет;

местный бюджеты.

# 6. Механизм реализации Программы

В Программу включен многоквартирный дом расположенный на территории  Березовского сельского поселения признанный до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации согласно Приложению №1.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда может осуществляться  следующими способами:

1) приобретение жилых помещений на вторичном рынке, у лиц, являющихся собственниками;

2) выплата собственнику возмещения за изымаемое жилое помещение.

Органы местного самоуправления проводят разъяснительную работу с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийном многоквартирном доме, включенного в Программу, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений, размере возмещения за изымаемые жилые помещения, размере субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованными на приобретение (строительство) жилых помещений, с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения.

На основании информации, полученной в результате проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости одного квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, наличия договоров развития застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда, администрация проводит сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения и направляет предложения о выбранных способах переселения в Комитет строительства Волгоградской области.

Органы местного самоуправления предоставляют гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах, информацию о подготовке и реализации Программы с использованием всех доступных средств массовой информации, включая официальные сайты органов местного самоуправления в сети Интернет.

Администрация Березовского сельского поселения, после получения от Комитета строительства Волгоградской области уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении государственной поддержки заключают с Комитетом соглашение о реализации Программы на территории муниципального образования (далее именуется - Соглашение) по форме, установленной Комитетом строительства Волгоградской области.

Средства Фонда и средства областного бюджета перечисляются в местный бюджет в порядке и сроки, установленные Соглашением, и расходуются органами местного самоуправления по направлениям, установленным частью 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 185-ФЗ.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьей 86, частью 3 статьи 88 и статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к  условиям поселения, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта или в границах другого населенного пункта Волгоградской области, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилищные права собственников изымаемых жилых помещений в рамках Программы обеспечиваются в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации путем выкупа помещения или предоставления другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену.

Размер возмещения за изымаемое помещение определяется администрацией Березовского сельского поселения с учетом факторов, перечисленных в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Сумма возмещения, сроки и другие условия изъятия обозначаются в соглашении с собственником жилого помещения. При возникновении спора о размере возмещения, оценка рыночной стоимости помещения устанавливается по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных домах, включенных в Программу, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, может быть предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений и (или) субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений, в размере, установленном пунктом 3 части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья указан в Приложении №2 к муниципальной программе.

# 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Березовского сельского поселения, благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация на территории муниципального образования соответствующего аварийного жилищного фонда.

# 8. Исполнители Программы:

Администрация Березовского сельского поселения

# 9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Березовского сельского поселения.

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан  из аварийного

жилищного фонда на территории

Березовского сельского поселения в 2021году»"

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г.

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01 сентября 2025 г. | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома, кв. метров | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расселяемая площадь, кв. метров |  |  | Численность переселяемых граждан, человек | площадь земельного участка, кв. метров | кадастровый номер земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Березовское сельское поселение | ст.Березовская, ул.Большевик, д.27 | 1964 | 14.04.16 | 286,8 | 31.12.2021г. | 296 |  | 377 | - |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |

## Приложение 2

## К муниципальной программе

## «Переселение гражданами из аварийного жилищного

## фонда на территории Березовского сельского поселения в 2021году»

## ПЛАН

## РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

## ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь | Всего стоимость мероприятий по переселению , рублей | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего расселяемая площадь | В том числе |
|  |  |  |  |  | Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | Договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | Переселение в свободный жилищный фонд |
|  |  |  |  |  | Расселяемая площадь, кв.метров | Стоимость возмещения,рублей | Субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений, рублей | Субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, рублей | Расселяемая площадь, кв.м | Субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий, рублей | Расселяемая площадь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Березовское сельское поселение | 286,8 | 8741896,8 | 286,8 | 8741896,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 286,8 |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия по переселению, связанные с приобретением(строительством) жилых помещений |
| --- |
| Всего | В том числе | Дальнейшее использование приобретенных(построенных)жилых помещений |
|  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками | Предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | Предоставление по договорам мены |
|  |  | В строящихся домах | В домах , введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| Расселяемая площадь, кв.м | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб | Приобретаемая площадь,кв.м | Стоимость, руб | Приобретаемая площадь,кв.м | Стоимость, руб | Приобретаемая площадь,кв.м | Стоимость, руб | Приобретаемая площадь,кв.м | Стоимость, руб | Площадь, кв.м | Площадь, кв.м | Площадь, кв.м | Площадь, кв.м |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |